ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии по организации общественного обсуждения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск»

г. Воткинск 29.08.2019

Присутствующие:

Председатель – Гредягин А.А., заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;

Заместитель председателя – Власюк Н.М., начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска

Члены комиссии:

начальник Управления ЖКХ Администрации города Воткинска Никитин Н.В.

депутат Воткинской городской Думы Омельянович С.Р.

депутат Воткинской городской Думы Мельникова Е.В.

представитель фонда «Бюро Добрых Дел» Талбутдинов Р.Ф.

представитель Общероссийского Народного Фронта Колесников М.А.

представитель Общественной палаты города Воткинска Рогозин Л.Л.

главный архитектор АО «Воткинский завод» Магсумов Р.Н.

представитель ГИБДД МО МВД России «Воткинский» Варламов М.С.

представитель Воткинской городской организации УР общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Семенова В.И.

Секретарь комиссии – Малкова С.С., главный специалист-эксперт отдела благоустройства, экологии, транспорта и связи Управления ЖКХ Администрации города Воткинска.

Председателем комиссии Гредягиным А.А. до сведения присутствующих доведена информация о том, что на сегодняшний день заключены муниципальные контракты на благоустройство всех дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы» на 2019 год (21 дворовая территория). Согласно заключенным контрактам, все работы должны быть завершены в срок до 30.09.2019.

Завершено благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Волгоградская, д. 25 и ул. Королева, д. 28, подписаны акты приема-передачи, замечаний нет.

 Заключен муниципальный контракт на благоустройство набережной Воткинского пруда (территория от ул. Ст. Разина до дамбы). Стоимость работ составляет 16495,656 тыс. руб. В рамках благоустройства планируется выполнить устройство тротуара из брусчатки, водоотводных лотков, сетей освещения, дренажной канализации, установку малых архитектурных форм (урн, скамеек). Срок окончания работ, согласно контракту, - 01.11.2019.

Ведутся работы по строительству парка П.И. Чайковского «Времена года» в Березовском заливе. Стоимость работ по контракту составляет 99800,399 тыс. руб. Срок окончания работ – 06.11.2019. Здесь осуществляются мероприятия по берегоукреплению, переносу сетей водоснабжения и водоотведения. Также планируется обустройство тротуаров, спуска к воде, установка освещения, малых архитектурных форм (урн, скамеек).

В связи с продлением срока действия до 2024 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Администрацией города Воткинска объявлен прием заявок на включение дворовых территорий в указанную программу на 2023 и 2024 годы. Извещение о приеме заявок размещено на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск». В адрес управляющих компаний также были направлены уведомления о приеме заявок в период с 02.09.2019 по 30.09.2019 на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на 2023-2024 годы.

Председатель Общественной комиссии А.А. Гредягин

Зам. председателя Общественной комиссии Н.М. Власюк

Члены Общественной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Никитин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Омельянович С.Р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Мельникова Е.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Талбутдинов Р.Ф.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Колесников М.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Рогозин Л.Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Магсумов Р.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Варламов М.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Семенова В.И.

Протокол вел: Малкова С.С.