**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Уголок детства» (устройство детской площадки в районе дома № 4**

**по ул. Белинского)»**

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части:**

На территории двора между домами по ул. Волгоградская, 15 и 17 и дома № 4 по ул. Белинского имеется старая детская площадка, состояние которой не только плачевное, но и небезопасное. На площадке детям играть не интересно и скучно. В связи с чем игры на свежем воздухе детей не привлекают.

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры,

предусмотренного проектом, и т.д.)

1. **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:**

Предлагается установить детское игровое оборудование, отвечающее современным потребностям детей: песочница с крышкой, качалка на пружине, спортивный комплекс, качели двойные с подвесом, качалка-балансир, детский игровой комплекс, скамья вокруг дерева. Основание – песок.

(обоснование преимуществ выбранного решения проблемы)

1. **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:**

Чтобы дети больше проводили времени на улице, проявляли интерес к играм на свежем отдыхе. Такие игры развивают ловкость, координацию и силу, дети учатся дружить, делиться, работать в команде. Родители рады и спокойны за детей. Также современная детская площадка придаст двору красивый и ухоженный вид.

(описание конкретных изменений в муниципальном образовании Удмуртской Республики, к которым приведет реализация проекта,

по возможности их количественная характеристика, динамика)

1. **Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые виды работ(услуг), покупка товаров, материалов | Ед. измерения(кг, метри т.д.) | Количество | Цена за единицу(руб.) | Полная стоимость (руб.) |
| 1 | Планировка участка | М2 | 300 | 273,70 | 82 110,00 |
| 2 | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание | Шт. | 30 | 1 226,93 | 36 807,90 |
| 3 | Песочница серия Р модель с крышкой трансформер | Шт. | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 4 | Качели двойные | Шт. | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 5 | Детский спортивный комплекс | Шт. | 1 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| 6 | Игровой комплекс | Шт. | 1 | 361 000,00 | 361 000,00 |
| 7 | Качалка на пружине | Шт. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | Качалка балансир | Шт. | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 9 | Скамейка диван круглый | Шт. | 1 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 10 | Непредвиденные затраты | Шт. | 1 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 11 | НДС 20% | Шт. | 1 | 183 641,33 | 183 641,33 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 119 359,23 |

1. **Планируемые сроки реализации инициативного проекта:** «31» декабря 2025 года
2. **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Финансовое участие | Сумма, (руб.) |
| 1 | Финансовое участие жителей населенного пункта/ТСЖ/МКД/ТОС/ИЖД | 108 388,23 |
| 2 | Финансовое участие юридических лиц | 108 388,00 |

Расшифровка имущественного и (или) трудового участия жителей, иных заинтересованных в реализации проекта (материалы и другие формы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| Жители населенного пункта  |
| 1 | Демонтаж металлических опор и бетонного основания под ними | Шт. |  45 | 1 500.00 | 67 500.00 |
| 2 | Покраска существующего ограждения | М2 |   30 | 50.00 | 1500.00 |
| 3 | Приобретение расходных материалов (кисти, краски)Покраска имеющихся скамеек | Шт. |  1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 4 | Демонтаж старой песочницы | Шт. |  2 | 500.00 | 1 000.00 |
| 5 | Приобретение рассады цветов | Шт. |  50 | 20.00 | 1 000.00 |
|  | Итого |  |  |  | 73 000.00 |
| Иные заинтересованные лица |
| 1 | Демонтаж старого асфальтного покрытия | М2 |  18 | 1 000.00 | 18 000.00 |
| 2 | Транспортные услуги по перевозке груза | Маш\ час |   2 | 1 000.00 | 2 000.00 |
| 3 | Вывоз старого асфальтового покрытия | Маш\час |  3 | 1 000.00 | 3 000.00 |
| 4 | Погрузка строительного мусора | Тонны |  10 | 5 000.00 | 50 000.00 |
|  | Итого |  |  |  | 73 000.00 |

1. **Указание на объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых на реализацию инициативного проекта, а также планируемого объема инициативных платежей и средств местного бюджета, направленных на софинансирование реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Полная стоимость (руб.) |
| 1. | Бюджет городского /муниципального округа в Удмуртской Республике  | 180 000,00 |
| 2. | Бюджет Удмуртской Республики | 722 583,00 |
| 3. | Объем инициативных платежей | 216 776,23 |
| 4. | Итого | 1 119 359,23 |

1. **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**
	1. Городской /Муниципальный округ в Удмуртской республике: город Воткинск
	2. Населенный пункт: город Воткинск
	3. Территория, на которой будет реализовываться проект: в районе дома № 4 по улице Белинского

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать адрес или границы участка территории, являющейся муниципальной собственностью)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шестакова Р.В.

инициативной группы (подпись) (Ф.И.О)