**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Устройство лестницы от дома № 24 по ул. Гончарова**

**к дому № 89Б по ул. 8 Марта»**

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части:**

Актуальной проблемой для жителей улицы Гончарова и соседних улиц является доступ к центральной части мкр. Нефтяник. Улица поднимается в гору, а ходить по крутой горе и спускаться с нее неудобно, особенно в зимний период и в сезон дождей. Ежедневно этой дорогой люди ходят в школу и детский сад, в магазины и аптеки, в «Город спорта», в храм и на автобусную остановку. Ни ступенек, ни поручня нет, поэтому такой путь не только неудобен, но и небезопасен. К тому же, вокруг территория заросла кустарником, из-за чего здесь темно. В кустах также скопилось много мусора.

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры,

предусмотренного проектом, и т.д.)

1. **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:**

Для решения проблемы предлагается построить лестницу, связывающую ул. Гончарова (а также ул. Партизанская, которая выходит также на ул. Гончарова) с центральной частью мкр. Нефтеразведка. Длина лестницы с площадками составляет 91,5 м. Кроме того, территорию, где планируется установить лестницу, необходимо благоустроить - вырубить разросшиеся кустарники, чтобы стало светлее, просторнее, а также для предотвращения образования в кустах свалки.

(обоснование преимуществ выбранного решения проблемы)

1. **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:**

После реализации проекта дорога к домам с микрорайона и обратно станет удобной и безопасной.

Данная инициатива является значимым вкладом в развитие инфраструктуры района, который повысит уровень жизни его жителей.

Количество благополучателей (жители улиц Гончарова, Осипенко, Партизанская, Халтурина, 8 Марта) – 600 чел.

(описание конкретных изменений в муниципальном образовании Удмуртской Республики, к которым приведет реализация проекта,

по возможности их количественная характеристика, динамика)

1. **Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые виды работ (услуг),  покупка товаров, материалов | Ед. измерения  (кг, метр  и т.д.) | Количество | Цена за единицу  (руб.) | Полная стоимость (руб.) |
| 1 | Монтаж площадки с настилом и ограждением в районе д. 89б по ул. 8 Марта | т | 1,0 | 176 298,75 | 70 510,24 |
| 2 | Устройство промежуточных площадок | т | 2,5 | 222 088,28 | 555 220,70 |
| 3 | Устройство лестничных маршей | т | 2,8 | 87 486,25 | 244 961,50 |
| 4 | Монтаж площадки с настилом и ограждением в районе д. 24 по ул. Гончарова | т | 6,0 | 118 233,00 | 709 398,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1 580 090,44 |

1. **Планируемые сроки реализации инициативного проекта:** до 31 декабря 2025
2. **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Финансовое участие | Сумма, (руб.) |
| 1 | Финансовое участие жителей населенного пункта/ТСЖ/МКД/ТОС/ИЖД | 161 549,44 |
| 2 | Финансовое участие юридических лиц | 161 549,00 |

Расшифровка имущественного и (или) трудового участия жителей, иных заинтересованных в реализации проекта (материалы и другие формы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| Жители населенного пункта | | | | | |
| 1 | Огрунтовка металлоконструкций площадок и лестничных маршей | м2 | 589,82 | 100,00 | 58 982,00 |
| 2 | Окраска металлоконструкций площадок и лестничных маршей | м2 | 589,82 | 150,00 | 88 473,00 |
| 3 | Вырубка кустарников | шт | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 4 | Приобретение саженцев ели | шт | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 5 | Посадка деревьев | шт | 3 | 300,00 | 900,00 |
| Итого | | | | | 162 855,00 |
| Иные заинтересованные лица | | | | | |
| 1 | Монтаж свай с установкой | шт | 46 | 2 500,00 | 115 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке материалов до объекта | тн | 30 | 1 250,00 | 37 500,00 |
| Итого | | | | | 152 500,00 |

1. **Указание на объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых на реализацию инициативного проекта, а также планируемого объема инициативных платежей и средств местного бюджета, направленных на софинансирование реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Полная стоимость (руб.) |
| 1. | Бюджет городского /муниципального округа в Удмуртской Республике | 180 000,00 |
| 2. | Бюджет Удмуртской Республики | 1 076 992,00 |
| 3. | Объем инициативных платежей | 323 098,44 |
|  | Итого | 1 580 090,44 |

1. **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**
   1. Городской /Муниципальный округ в Удмуртской республике: Муниципальное образование «Город Воткинск»
   2. Населенный пункт: город Воткинск
   3. Территория, на которой будет реализовываться проект: в районе дома № 24 по ул. Гончарова

(указать адрес или границы участка территории, являющейся муниципальной собственностью)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Перевозчикова

инициативной группы (подпись) (Ф.И.О)