**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Площадка мечты» (обустройство баскетбольной площадки**

**на территории МБОУ СОШ № 10)»**

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части** *(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)****:***

В настоящее время в городах Удмуртской Республики большое внимание уделяется благоустройству детских и спортивных площадок для организации комфортного досуга в городской среде. МБОУ СОШ №10 находится в центральной части города Воткинска с высокой плотностью населения. Несмотря на то, что поблизости находится стадион «Знамя» недостаток открытых оборудованных спортивных площадок в микрорайоне имеет место быть.

Учебная программа по физической культуре в МБОУ СОШ №10 рассчитана на 68 часов. Из которых 30-40 % уроков это занятия на улице. Пришкольная территория достаточна большая для проведения занятий, но уличные спортивные площадки школы не отвечают современным требованиям безопасности к проведению уроков и внеклассных спортивных мероприятий. Одним из самых популярных видов спорта в школе является баскетбол. До 20 % уроков в школе – это занятия баскетболом. В нашей школе, помимо уроков, в баскетбольной секции занимается более 100 человек с 3 по 11 классы. Ученики школы регулярно участвуют в городских, республиканских и Всероссийских соревнованиях по баскетболу в составе сборной школы и сборной города Воткинска.

Строительство новой баскетбольной площадки позволит создать безопасное и комфортное пространство для занятий спортом, обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для всех учащихся школы и жителей микрорайона, повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом среди школьников, улучшить здоровье и физическое состояние учащихся, положительно повлиять на имидж школы и повысить её престиж в глазах общественности.

Кроме того, отсутствие баскетбольной площадки ограничивает возможности школы проводить спортивные мероприятия и тренировки, а также привлекать новых учеников и родителей к занятиям спортом.

1. **Обоснование предложений по решению указанной проблемы** *(обоснование преимуществ выбранного решения проблемы):*

Баскетбольная площадка – это часть образовательной и воспитательной среды, в которой осуществляются процессы обучения воспитания и развития жизненно-важных знаний, умений и навыков. Эта среда должна быть комфортна и функциональна, так как не только является составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени.

В рамках конкурса инициативного бюджетирования в Удмуртской Республике «Наша инициатива» есть возможность обустроить баскетбольную площадку в соответствии современными требованиями. Новая баскетбольная площадка позволит не только эффективно проводить уроки физической культуры, но и организовывать спортивно-массовые и культурные мероприятия широкого спектра для жителей микрорайона.

Обустройство новой баскетбольной площадки позволит создать безопасное и комфортное пространство для занятий спортом, обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для всех учащихся школы и жителей микрорайона, повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом среди школьников, улучшить здоровье и физическое состояние учащихся, положительно повлиять на имидж школы и повысить её престиж в глазах общественности.

1. **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта** *(описание конкретных изменений в муниципальном образовании Удмуртской Республики, к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика)****:***

1. Создание безопасного и комфортного пространства для занятий спортом;

1. Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для всех учащихся школы и жителей микрорайона;
2. Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом среди школьников;
3. Подготовка юных баскетболистов МБОУ СОШ №10 для участия в соревнованиях различного уровня;
4. Улучшение здоровья и физического состояния учащихся МБОУ СОШ №10;
5. Возможность проведения соревнований и турниров по различным видам спорта;
6. Положительное влияние на имидж школы и повышение ее престижа в глазах общественности;
7. Улучшение инфраструктуры МБОУ СОШ №10.
8. **Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые виды работ(услуг),  покупка товаров, материалов | Ед. измерения  (кг,метр  и т.д.) | Количество | Цена за единицу  (руб.) | Полная стоимость (руб.) |
| 1 | Демонтаж баскетбольных стоек | Шт. | 2 | 643,48 | 1 286,96 |
| 2 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т (стойки и бетон от демонтажа) | Шт. | 2 | 938,16 | 1 876,32 |
| 3 | Перевозка демонтированных конструкций и бетона | т | 2,8 | 191,07 | 535,00 |
| 4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 7,5 | 94,80 | 711,00 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 10 км | т | 12,00 | 205,00 | 2 460,00 |
| 6 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) плотностью 150 гр/ м2 земляном полотне: сплошной | м2 | 20 | 75,18 | 1 503,60 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка среднего II класса, средняя толщина 30 см. | м3 | 126 | 1 587,18 | 199 984,68 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня М800 фр.20-40 мм, толщина слоя 10 см. | м3 | 42 | 5 396,42 | 226 649,64 |
| 9 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,4 | 33 583,25 | 13 433,30 |
| 10 | Устройство асфальтового покрытия из смесей асфальтобетонных плотных, тип Г, марка II, толщиной слоя 4 см. | м2 | 470 | 1 057,38 | 496 968,60 |
| 11 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание из бетона В15 (М200) | шт. | 4 | 1 472,32 | 5 889,28 |
| 12 | Баскетбольная стойка со щитом и кольцом 1220х1835х3600 | шт | 2 | 62 067,17 | 124 134,34 |
| 13 | Комплект волейбольных стоек (без сетки) 2500х76 | компл. | 1 | 21 808,68 | 21 808,68 |
| 14 | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщина слоя 10 мм. | м2 | 420 | 2 000,00 | 840 000,00 |
| 15 | Нанесение сплошной разметки на резиновое покрытие механизированным способом | м | 157 | 125,00 | 19 625,00 |
| Итого: | | | | | 1. **956 866,06** |

1. **Планируемые сроки реализации инициативного проекта:** до 31.12.2025
2. **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Финансовое участие | Сумма, (руб.) |
| 1 | Финансовое участие жителей населенного пункта/ТСЖ/МКД/ТОС/ИЖД | 300 000,00 |
| 2 | Финансовое участие юридических лиц | 277 000,00 |

Расшифровка имущественного и (или) трудового участия жителей, иных заинтересованных в реализации проекта (материалы и другие формы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| Жители населенного пункта | | | | | |
| 1 | Земляные работы, выполняемые ручным способом.  Планировка территории ручная | м2 | 126 | 300,00 | 37 800,00 |
| 2 | Покупка саженцев - цветов | шт. | 300 | 20,00 | 6 000,00 |
| 3 | Декоративное оформление площадки – разбивка клумб | кв.м. | 15 | 345,00 | 3 675,00 |
| 4 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 300 | 40,00 | 12 000,00 |
| 5 | Посадка саженцев | шт. | 5 | 200,00 | 1 000,00 |
| 6 | Приобретение плодородного грунта с доставкой | м3 | 40 | 1 506,00 | 60 240,00 |
| Итого | | | | | 120 715,00 |
| Иные заинтересованные лица (спонсоры) | | | | | |
| 1 | Приобретение скамеек с доставкой и установкой | шт. | 4 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| 2 | Грунтовка | кг | 30 | 35,00 | 1 050,00 |
| 3 | Краска фасадная | кг | 50 | 500 | 25 000,00 |
| 4 | Валик | шт. | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
| 5 | Грунтование кирпичных стен здания склада | м2 | 105,0 | 250,00 | 26 250,00 |
| 6 | Окрашивание кирпичных стен здания склада | м2 | 105,0 | 250,00 | 26 250,00 |
| 7 | Саженцы Туи | шт. | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| Итого | | | | | 125 050,00 |

1. **Указание на объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых на реализацию инициативного проекта, а также планируемого объема инициативных платежей и средств местного бюджета, направленных на софинансирование реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Полная стоимость (руб.) |
| 1 | Бюджет городского /муниципального округа в Удмуртской Республике | 180 000,00 |
| 2 | Бюджет Удмуртской Республики | 1 200 000,00 |
| 3 | Объем инициативных платежей | 577 000,00 |
| Итого | | 1 956 866,06 |

**8. Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**

8.1. Городской /Муниципальный округ в Удмуртской Республике: Муниципальное образование «Город Воткинск»

8.2. Населенный пункт: город Воткинск

8.3. Территория, на которой будет реализовываться проект: улица Орджоникидзе, д.15

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поскребышева Т.М.

инициативной группы (подпись) (Ф.И.О)